昆山市住房和城乡建设局文件

昆住建〔2014〕243号

关于印发昆山市建设领域“打非治违”

专项行动实施方案的通知

各区镇，各建设工程参建单位：

根据《苏州市集中开展“六打六治”打非治违专项行动实施方案》（苏住建质〔2014〕29号）及《昆山市集中开展“六打六治”打非治违专项行动实施方案》（昆安〔2014〕15号）文件要求，为进一步加强我市建设领域“打非治违”工作，有效防范和坚决遏制重特大事故，结合我市建设市场实际，制订了《昆山市建设领域“打非治违”专项行动实施方案》，现予以印发，请认真组织实施。

昆山市住房和城乡建设局

2014年8月29日

昆山市建设领域“打非治违”专项行动实施方案

为进一步加强我市建设领域“打非治违”工作，有效防范和坚决遏制重特大事故，根据《苏州市集中开展“六打六治”打非治违专项行动实施方案》（苏住建质〔2014〕29号）及《昆山市集中开展“六打六治”打非治违专项行动实施方案》（昆安〔2014〕15号）文件要求，结合建设市场实际，制定本实施方案。

一、总体要求

认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产的重要指示精神和省委、省政府的要求，深刻吸取昆山中荣金属制品有限公司“8.2”事故教训，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，严格落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚、严厉追责“四个一律”的执法措施，严厉打击非法违法生产经营建设、治理纠正违规违章行为，及时发现和消除各类隐患，促进我市建设市场良好发展。

二、组织领导

全市建设领域安全生产“打非治违”专项行动由市住建局牵头，市交通运输、水利水务、农委等部门按照其职责，负责管辖范围内的专项行动，并做好相关配合工作。现成立市建设施领域“六打六治”打非治违专项行动工作领导小组：

组长：陈辰扬

副组长：胡刚、徐怿、姚志鸿、何岩、毛伟

成员：叶军、周栋彪、祁卓、周斌、金元、居月明、金琎、陆建江、吴永良

领导小组主要负责我市建设领域“打非治违”专项行动的组织领导。

三、范围和内容

打击无资质施工和各类非法建设与施工、违法分包行为；整治各类建设施工、拆迁工程、安装工程的层层转包和施工过程中的野蛮施工、深基坑、高支模、塔吊、建设领域特种作业等高危作业的现场监管不落实问题。主要内容有：

（一）无证、证照不全或过期、违法分包、超许可范围从事生产经营建设，以及不履行建设管理程序，不办理施工许可的；

（二）瞒报、谎报事故，以及重大隐患隐瞒不报或不按规定期限落实整治的；

（三）拒不执行安全监管监察指令、抗拒安全执法的；

（四）作业规程不完善，缺乏针对性和可操作性，以及现场管理混乱、违章操作、违章指挥的违反劳动纪律的；

（五）安全生产工艺系统、技术装备、作业环境、劳动防护用品配备不符合规定要求的；

（六）隐患排查治理制度不健全、责任不明确、措施不落实、整改不到位的；

（七）应急救援队伍、装备不健全，应急预案制定、修订和演练不及时，以及自救装备配备不足、使用培训不够的；

（八）施工企业无安全生产许可证，施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员无安全生产考核合格证书、特种作业人员持无效证书或无证上岗，从事建设施工活动的；

（九）未严格执行危险性较大的分部分项工程安全管理，未落实安全专项施工方案编制、论证、审批审核手续实施的；

（十）建设施工、拆迁工程、安装工程中涉及深基坑、高支模、脚手架、建设起重机械设备和施工消防等未按规定要求落实的；

（十一）保障性安居工程建设过程中现场安全监管人员不到位、施工安全措施未落实、隐患排查整改不力。

（十二）其他违反相关法律、法规、规章的生产经营建设行为。

四、计划安排

专项行动从2014年8月下旬开始，到12月底结束。分三个阶段进行：

（一）动员部署和自查自纠阶段（8月31日前）

1. 各相关单位及时成立相应领导机构，在调查摸底基础上，制定实施方案，层层动员部署，广泛宣传发动；

2. 组织相关企业认真开展自查自纠工作，凡存在重点打击整治的非法违法行为的，立即整改，并向当地有关部门报告，自觉接受处理。

（二）集中打击整治阶段（9月1日-11月30日）

1. 组织开展联合执法。对各类非法违法、违规违章行为，进行集中打击和整治。对存在非法违规行为且未整改的，按照有关法律法规从严从重处理；

2. 采取“四不两直”的方式，对重点地区和项目实施暗查暗访，及时发现和解决问题，推动专项行动扎实深入开展。

（三）巩固深化阶段（12月）

1. 对非法违法、违规违章行为严重的地区和项目进行重点督查；

2. 各相关单位对开展专项行动情况进行全面总结，进一步完善相关制度措施，推动建立常态化“打非治违”工作机制。

五、工作措施

（一）深刻汲取事故教训。各相关单位要充分认识此项行动的重要性和紧迫性，以严上加严、细上加细、实而又实的作风，集中精力、认真分析影响建设市场的违法违规行为。对查出的问题要逐一登记，制定整改方案，及时消除隐患，认真组织开展好本轮专项行动。

（二）认真开展排查梳理。各相关单位要认真开展排查梳理工作，突出“打非治违”专项行动的重要内容和关键环节，克服流于形式、走过场。要设立举报电话，广泛发动群众举报非法违法行为。工程建设行政执法部门要进一步强化监管职责，精心安排，狠抓落实，强力推进，打击到位。

（三）集中开展打击整治。对排查梳理出的无资质施工和各类非法建设与施工、违法分包行为等突出问题，按照“四个一律”要求，集中力量进行打击整治。

（四）强化责任落实。各相关单位要按照“一岗双责”要求，由分工负责的领导组织集中开展建设领域 “打非治违”专项行动。主要领导要带头参加安全检查，亲自研究部署，听取工作汇报，分管领导要深入一线加强督促检查，及时解决突出问题；各建设施工企业主要负责人要认真组织开展自查自纠，深入查找问题和隐患，采取有效措施，稳步推进专项行动各项工作，坚决遏制各类事故的发生。

（五）积极营造行动氛围。加大专项行动宣传力度，按照上级统一部署，组织开展“打非治违”专题行活动，各相关单位要以深化“打非治违”为主题，开展区域性、行业性专题行活动。

（六）及时报送材料。市交通运输局、水利局、农委及各区镇建设管理部门应及时制定本地、本行业领域的具体实施方案，并于9月1日前将实施方案和专项行动领导机构负责人及联络员（姓名、职务、联系方式）名单报送我局；每月20日报送阶段性进展情况；12月1日前将专项行动总结报告报我局。报送地点：同丰西路598号市住建局216办公室，联系电话：57363214；传真号：57312135；联系人：侯雯；电子邮箱：ksaqjd@163.com。

抄报：江皓副市长，市安委会 抄送：市政府办、交通运输局、水利局、农委

昆山市住房和城乡建设局办公室 2014年8月29日印发